# Windows サーバ構築手順（ファイルサーバ）

対象設計書: sample_Windows詳細設計書.xlsx（シート「1.概要」「8.ファイルサーバ」）

改訂について

前版は旧設計書のシート「2.AD(1号機)」＝ ADサーバ（ドメインコントローラ） を

対象としていました。本版は新しい設計書に合わせ、シート「8.ファイルサーバ」＝

概要 No.7 のファイルサーバ を対象に作り直しています。

主な差分は 7. 前版（ADサーバ版）からの変更点 を参照してください。

## 0. 今回のスコープ

今回の Ansible 初期構築は 検証機 1 台（`Ansible-TEST-FS`） を対象とし、 以下を 対象外 とします。

| 対象外の項目 | 設計書 | 対象外とする方法 | 実施する場合 |
| --- | --- | --- | --- |
| ドメイン参加 | 概要 1.2 | enable_domain_join: false | inventory/group_vars/all/main.yml で true に変更 |
| タスクスケジューラ「SHM商品マスター更新」 | 概要 1.13 No.1 | 当該タスクに skip: true | inventory/group_vars/fileserver.yml の skip / skip_reason を削除 |
| タスクスケジューラへの登録（全 8 件） | 概要 1.13 | enable_scheduled_tasks: false | 実行ユーザを解決できる環境で true に変更 |
| ADサーバ / 他メンバーサーバの構築 | 概要 No.1〜6 | 検証インベントリに含めない | -i inventory/hosts.yml で 7 台構成を対象にする |

「SHM商品マスター更新」は設計書の起動日時が 2025/02/07 18:25（過去日時）で そのまま登録しても起動しないため、今回は登録しません （docs/03_要確認事項.md A-5 参照）。

タスクスケジューラへの登録は、実機検証で実行ユーザ Administrator が Azure の Windows VM に存在せず登録できないことが判明したため、 検証環境では対象外としています（docs/03_要確認事項.md B-4 参照）。 win_tasks ロール自体は残しており、enable_scheduled_tasks: true にすれば 登録まで実施します。

ドメイン参加を対象外としたことに伴う挙動:

・playbooks/02_domain.yml は 現状確認と時刻同期のみ 実施します

・本来ファイルサーバはドメインコントローラから自動同期（NT5DS）しますが、

検証機はドメイン未参加で同期先が無くなるため、検証機に限り   外部 NTP（ntp.nict.jp,0x8）と手動同期させています   （inventory/host_vars/Ansible-TEST-FS.yml の is_pdc_emulator: true）

・役割と機能（IIS / FTP / ファイルサーバ / FSRM）の追加は実施 します

・FTP の基本認証ユーザ docways / NPJS は ローカルユーザとして作成します

### 設計書がサンプル版であることによる制約

今回いただいた設計書は サンプル版 で、以下がマスクされています。 本手順では概要シートの記述から補完し、docs/03_要確認事項.md に整理しています。

| マスク箇所 | 本手順での扱い | 参照 |
| --- | --- | --- |
| 各表の「ホスト名」欄（概要 F 列） | S-AZR-001〜007 として採番 | A-1 |
| コンピュータ名（シート8 3.） | 検証機は Ansible-TEST-FS | A-1 |
| ローカルユーザ名・所属グループ（シート8 6./7.） | 概要 1.3 / 1.16 から kansai / docways / NPJS を補完 | A-6 |
| FTP サイト名（概要 1.16 F 列） | 仮称 FTP-POD / FTP-NPJS | A-7 |

IP アドレス・ディスク構成・パスワードは 仮値 を設定済みです（A-2 / A-3 参照）。

## 1. 対象サーバ

### 1.1 今回の対象（検証）

inventory/test.yml（ansible.cfg の既定インベントリ）

| ホスト名 | 用途 | OS | グループ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansible-TEST-FS | 検証機（ファイルサーバ相当） | Windows Server 2025 Datacenter | fileserver |

### 1.2 本番相当の構成（参考）

inventory/hosts.yml（実行時に -i inventory/hosts.yml を指定）

| No. | ホスト名 | 用途 | OS | インベントリグループ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S-AZR-001 | ADサーバ(1号機) | Windows Server 2025 Datacenter | dc |
| 2 | S-AZR-002 | ADサーバ(2号機) | Windows Server 2025 Datacenter | dc |
| 3 | S-AZR-003 | TimePro VG | Windows Server 2025 Datacenter | member |
| 4 | S-AZR-004 | 製品試算システム(RDS) | Windows Server 2022 Datacenter | member |
| 5 | S-AZR-005 | 製品電算システム(SQL) | Windows Server 2022 Datacenter | member |
| 6 | S-AZR-006 | DocWays FAX | Windows Server 2022 Datacenter | member |
| 7 | S-AZR-007 | ファイルサーバ(FSRM/FTP) ← 今回の設計対象 | Windows Server 2025 Datacenter | fileserver |

今回の設計書に詳細シートがあるのは No.7 のみ です。

No.1〜6 の設定は旧設計書「2.AD(1号機)」および概要シートに基づく暫定値のままです。

## 2. 事前準備

### 2.1 制御ノード（Ansible 実行端末）

方法A: Azure 上に実行用サーバを払い出す（推奨）

terraform/ansible-node で検証用の Ansible 実行サーバ（Ubuntu）を払い出せます。 専用リソースグループに閉じ込めているため、terraform destroy で丸ごと作り直せます。 Ansible とコレクションは cloud-init で自動導入されます。

cd terraform/ansible-node

cp terraform.tfvars.example terraform.tfvars   # 運用端末のグローバル IP を設定

export ARM_SUBSCRIPTION_ID=$(az account show --query id -o tsv)

terraform init && terraform apply

terraform output ssh_command

詳細は terraform/ansible-node/README.md を参照してください。

方法B: 手元の Linux（WSL 可）に導入する

python3 -m pip install --user "ansible-core>=2.16" pywinrm requests-ntlm

ansible-galaxy collection install -r requirements.yml

### 2.2 対象サーバ（1 回だけ実施）

Ansible から接続できるよう WinRM over HTTPS を有効化します。

# RDP でログオンし、管理者権限の PowerShell で実行

.\terraform\scripts\bootstrap_winrm.ps1

Azure の Custom Script Extension / RunCommand から実行しても構いません。

### 2.3 データディスクの用意

設計書 シート8「8.ﾃﾞｨｽｸの管理」のとおり、D: ドライブ（2048GB / MBR / NTFS） が必要です。 FTP サイトの物理パス D:\POD / D:\NPJS とタスクの実行プログラムが D: 配下にあるため、 Playbook 実行前に Azure 側でデータディスクをアタッチしてください。

win_disk ロールが初期化・パーティション作成・フォーマットを行います （Azure の一時ディスクが D: を占有している場合は Z: へ退避します）。

### 2.4 認証情報の設定

検証用の 仮値 を inventory/group_vars/all/vault.yml に設定済みです （.gitignore によりリポジトリ管理外）。実機のパスワードに書き換えてください。

vi inventory/group_vars/all/vault.yml          # 仮値を実機の値へ書き換える

本番環境で使用する際は必ず暗号化します。暗号化後は各コマンドに --ask-vault-pass を付与してください（仮値のまま＝平文の間は不要です）。

ansible-vault encrypt inventory/group_vars/all/vault.yml

### 2.5 接続確認

ansible windows -m ansible.windows.win_ping

## 3. 構築の実行

### 3.1 一括実行（今回の検証機 1 台）

ansible.cfg の既定インベントリが inventory/test.yml のため、 -i を省略すると Ansible-TEST-FS のみが対象になります。

ansible-playbook playbooks/site.yml

本番相当の 7 台構成を対象にする場合:

ansible-playbook playbooks/site.yml -i inventory/hosts.yml --ask-vault-pass

ファイルサーバのみを対象にする場合:

ansible-playbook playbooks/site.yml -i inventory/hosts.yml -l S-AZR-007 --ask-vault-pass

### 3.2 工程ごとの実行

| 順 | Playbook | 内容 | 設計書 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | playbooks/01_os_initial.yml | OS 初期設定 | 概要 1.3〜1.7, 1.9〜1.12, 1.14, 1.15 / シート8 3〜5, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | playbooks/02_domain.yml | ドメイン参加・時刻同期 | 概要 1.2, 1.8 |
| 3 | playbooks/03_role_setup.yml | FTP・タスクスケジューラ | 概要 1.13, 1.16 |
| 4 | playbooks/99_verify.yml | 設定値の検証・証跡取得 | 全般 |

ansible-playbook playbooks/01_os_initial.yml

ansible-playbook playbooks/02_domain.yml       # 今回は現状確認と時刻同期のみ

ansible-playbook playbooks/03_role_setup.yml   # FTP 2サイト + タスク 7件

ansible-playbook playbooks/99_verify.yml

### 3.3 タグで設定項目を絞る

# 例: 役割と機能の追加のみ

ansible-playbook playbooks/01_os_initial.yml -t features

# 例: FTP 設定のみ

ansible-playbook playbooks/03_role_setup.yml -t ftp

利用可能なタグ: disk / network / os_basic / localuser / remote / security / features / services / update / domain / ntp / ftp / tasks / verify

### 3.4 差分確認（変更を加えない）

ansible-playbook playbooks/01_os_initial.yml --check --diff

--check では Windows 更新プログラムの適用や役割の追加など

一部モジュールが正しく動作しません。事前確認は検証環境で実施してください。

## 4. 実行順序に関する注意

1. データディスクは Playbook 実行前にアタッチする

FTP の物理パス（D:\POD / D:\NPJS）とタスクの実行プログラムが D: 配下です。    D: が存在しないまま 03_role_setup.yml を実行すると、    FTP サイトの物理パスが誤った場所に作成されます（2.3 参照）。

2. 役割と機能の追加は FTP 設定より前

win_ftp ロールは冒頭で Web-Ftp-Service の導入状態を確認し、    未導入なら明示的にエラーを返します。    site.yml は 01_os_initial.yml（役割追加）→ 03_role_setup.yml（FTP）の順です。

3. ドメイン参加は DC 構築の後（今回はスコープ外）

enable_domain_join: true にする場合、02_domain.yml は    dc グループ → メンバーサーバの順で実行されます。    ファイルサーバはメンバー参加のみで、DC 昇格は行いません。

4. ドメイン参加後は接続ユーザの見直しが必要

ドメイン管理者で接続する場合は inventory/group_vars/windows.yml の    ansible_user / ansible_password を    vault_domain_admin_user / vault_domain_admin_password に切り替えてください。

5. 時刻同期はドメイン参加の有無で変わる

ドメイン参加後は自動同期（NT5DS）に戻す必要があります。    検証機の is_pdc_emulator: true（外部 NTP と手動同期）は    ドメイン未参加の間だけの暫定設定です。ドメイン参加を有効化する際は    inventory/host_vars/Ansible-TEST-FS.yml の is_pdc_emulator を false に戻してください。

6. UAC 無効化・Defender 無効化は再起動後に有効

01_os_initial.yml の最後に再起動を行います。

## 5. 設計書と実装の対応（ファイルサーバ）

| 設計書 | 項目 | 実装 |
| --- | --- | --- |
| 概要 1.1 / シート8 2. | Windows Server 2025 Datacenter | イメージ側で担保（host_vars に記録し検証で突合せ） |
| 概要 1.2 / シート8 3. | ドメイン参加（メンバー） | win_domain（今回はスコープ外） |
| 概要 1.3 / シート8 6.7. | ローカルユーザ kansai / FTP 認証ユーザ | win_localuser |
| 概要 1.4 / シート8 8. | C: 128GB / D: 2048GB（MBR / NTFS） | win_disk |
| 概要 1.5 / シート8 10. | IPv6 無効化（DisabledComponents=0xFF） | win_network |
| 概要 1.6 | 日本語 / タイムゾーン (UTC+9) | win_os_basic |
| 概要 1.7 / シート8 3. | リモートデスクトップ許可（NLA あり） | win_remote |
| 概要 1.8 | 時刻同期（ドメインから自動同期） | win_ntp |
| 概要 1.9 / シート8 12. | IIS(Web/FTP) / ファイルサーバ / FSRM / RSAT | win_features |
| 概要 1.10 / シート8 3. | ファイアウォール無効（3 プロファイル） | win_security |
| 概要 1.11 / シート8 15. | Defender をローカル GPO で無効化 | win_security |
| 概要 1.12 / シート8 13. | UAC 無効化（EnableLUA=0 / luafv Start=4） | win_security |
| 概要 1.13 | タスクスケジューラ 8 件（今回は 7 件登録） | win_tasks |
| 概要 1.14 / シート8 15. | 更新プログラム適用 / 自動更新の構成 = 無効 | win_update |
| 概要 1.15 / シート8 16. | vmictimesync を無効化 | win_services |
| 概要 1.16 | FTP サイト 2 件（基本認証 / ログ日次ロールオーバー） | win_ftp |
| シート8 4. | イベントログ最大サイズ 20480KB × 3 | win_os_basic |
| シート8 5. | ページングファイル | 記載矛盾のため未設定（B-1） |
| シート8 11. | hosts = 記載なし | hosts_entries: [] |

### 追加される役割と機能（シート8 12.）

明示的に追加するもの（inventory/group_vars/fileserver.yml の windows_features）:

・Web サーバー (IIS) … HTTP 共通機能（HTTP エラー / ディレクトリの参照 / 既定のドキュメント /

静的なコンテンツ）、セキュリティ（要求フィルター）、パフォーマンス（静的なコンテンツの圧縮）、   状態と診断（HTTP ログ）

・FTP サーバー … FTP サービス / FTP 拡張

・IIS 管理ツール … IIS 管理コンソール / IIS 6 管理互換（メタベース互換）/

IIS 管理スクリプトおよびツール / 管理サービス

・ファイル サービス … ファイル サーバー / ファイル サーバー リソース マネージャー (FSRM)

・ASP.NET 4.8

・RSAT … 役割管理ツール > ファイル サービス ツール > FSRM ツール

OS 既定で導入済み（■ かつ「（ﾃﾞﾌｫﾙﾄ）」注記）の項目は追加せず、 windows_features_expected_default に列挙して検証時に確認のみ行います （docs/03_要確認事項.md C-8）。

## 6. 証跡

playbooks/99_verify.yml を実行すると、以下に証跡が出力されます。

| 場所 | 内容 |
| --- | --- |
| リモート C:\build_evidence\ | 収集した設定値（JSON / テキスト） |
| ローカル evidence/<ホスト名>_evidence.txt | 人が読む用の設定値一覧 |
| ローカル evidence/<ホスト名>_evidence.json | 機械処理用の設定値 |
| ローカル logs/ansible.log | Ansible 実行ログ |

設計値と実機値が異なる項目は 【要確認】 として実行ログに出力されます。 既定（verify_fail_on_mismatch: false）では `failed=0` でも不一致は素通りするため、 実行ログの 【要確認】 を必ず目視してください。不一致でジョブを失敗させたい場合:

ansible-playbook playbooks/99_verify.yml -e verify_fail_on_mismatch=true

### 6.1 突合せの「設計値」について

突合せの設計値には、設計書の値そのものではなく その実行条件で期待される値を置いています。実行条件で変わる項目を 設計書の値で固定すると、正しく構築できていても常に不一致になるためです。

| 項目 | 期待値の決まり方 |
| --- | --- |
| 1.2 ドメイン参加 | enable_domain_join: true ならドメイン名、false なら WORKGROUP |
| 1.1 OSバージョン | host_vars の os_version。Azure Marketplace イメージは OS 名が ... Azure Edition になるため、検証機の host_vars はイメージ側の表記に合わせている（本番機 S-AZR-00x は設計書の値のまま） |

突合せ対象から外したい項目は、設計値を - にすると不一致判定・ verify_fail_on_mismatch の assert いずれからも除外されます。

## 7. 前版（ADサーバ版）からの変更点

| 項目 | 前版（シート「2.AD(1号機)」） | 本版（シート「8.ファイルサーバ」） |
| --- | --- | --- |
| 対象 | 概要 No.1 ADサーバ | 概要 No.7 ファイルサーバ |
| 検証機 | Ansible-TEST-AD（dc グループ） | `Ansible-TEST-FS`（`fileserver` グループ） |
| ドメイン | ドメインコントローラへ昇格 | メンバーサーバとして参加（昇格なし） |
| 役割と機能 | AD DS / DNS / GPMC / RSAT(AD,DNS) | IIS(Web+FTP) / ファイルサーバ / FSRM / ASP.NET 4.8 / RSAT(FSRM) |
| 時刻同期 | 「13.NTP設定」あり（PDC が ntp.nict.jp と手動同期） | 該当節なし（ドメインから自動同期） |
| ローカルユーザ | DC のため存在しない | `kansai` ＋ FTP 認証ユーザ `docways` / `NPJS` |
| D: ドライブ | 32GB | 2048GB |
| イベントログ Security | 131072KB | 20480KB |
| FTP | なし | **2 サイト（D:\POD / D:\NPJS、ともに *:21 基本認証）** |
| タスクスケジューラ | なし | 8 件（今回は 7 件登録） |

Ansible 側の変更ファイル:

・inventory/test.yml … 対象を Ansible-TEST-FS（fileserver）に変更

・inventory/host_vars/Ansible-TEST-FS/main.yml … 新規（Ansible-TEST-AD.yml は削除）

・inventory/host_vars/Ansible-TEST-FS/connection.yml … 接続先 IP（git 管理外）

・inventory/group_vars/fileserver.yml … 役割と機能・ローカルユーザ・イベントログを全面改訂

・inventory/group_vars/all/main.yml … イベントログ Security を 20480KB に変更

・inventory/group_vars/dc.yml … 旧設計書の Security 131072KB を上書き定義として保持

・inventory/group_vars/all/vault.yml(.example) … vault_kansai_password を追加

ロールと Playbook の構成は変更していません（win_ftp / win_tasks は前版から実装済み）。

## 8. お引渡し

概要 1.2 のとおり、S-AZR-003〜006 は OS 初期設定およびドメイン参加後に アプリベンダー様へお引渡し します（今回のスコープ外）。

また、セキュリティソフト（Cortex XDR）の導入はお客様にて実施いただく想定です （概要 1.11）。本 Playbook は Defender をローカル GPO で無効化するのみです。